莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道

TBM法开拓工程滨海深部硬岩TBM工程

掘支关键技术研究

招标文件

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

2024年7月19日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知（通用）	4

1．总则	4

2．招标文件	5

3．投标文件	5

4．投标	7

5．开标	8

6．评标	8

7．合同授予	9

8．纪律和监督	10

第三章 投标人须知（专用）	11

第四章 需求任务书	14

第四章 评标办法（综合评估法）	17

评标办法前附表	17

1．评标方法	17

2. 投标文件的澄清和补正	18

3. 评标结果	19

第五章 合同文件	21

第六章 投标文件格式	29

6.1投标函	31

6.2授权委托书	32

6.3投标保证金	33

6.4资格审查资料	34

6.5商务偏差表	35

6.6报价表	36

6.7技术文件	39

6.8开标一览表	41

# 第一章 招标公告

1.招标条件

莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究已具备招标条件，招标人为浙江省隧道工程集团有限公司。现进行邀请招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设项目名称：莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程。

建设项目地点：本项目位于山东省烟台市莱州市三山岛街道。

工程项目施工内容：

巷道爆破掘支施工：-1060m回风平巷至1#斜坡道交汇口，规格为直径φ5.0m，长度预计为3200m；1#斜坡道-1060m至-540m，规格为直径φ5.0m，长度预计为3800m；-540m至-180m采准斜坡道，规格为直径φ5.0m，长度预计为3565m。

巷道TBM掘支施工：长度10.57km，-1060m中段巷道为平巷，斜坡道正常段坡度15%，弯道段坡度8%，采用直径φ5.0m的TBM施工，每隔400m设1个坡度3%，长度50m的缓坡段，缓坡段处施工会让道，规格3.9m×3.6m，长12m。

建设项目特点：瑞海项目所在矿区工程与水文地质条件复杂，属于典型的滨海深井开采矿山，TBM施工将面临高地应力、高温、高渗透压及水化学等多场耦合环境，且斜坡道具有距离长、埋深大、连续小半径大角度转弯等特点，极大程度上增加了工程施工难度和风险。

2.2招标范围：

2.2.1本次招标项目名称

莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究。

2.2.2关键技术研究的内容和范围

针对上述滨海深井硬岩TBM掘进过程中特殊的力学特性和技术难题，为保证TBM掘进的安全性、提高TBM掘进效率、降低掘进成本，必须综合考虑岩体稳定性和TBM可掘性，研究建立适用于TBM深部硬岩掘进的岩体质量分级标准，并提出TBM施工围岩快速分级方法；提出深井长距离独头巷道掘进的高效通风优化方案；研发仰拱高效回填与浇筑工艺与材料；建立深部硬岩长距离TBM工程可视化地压监测系统，实现应力、位移、微震等信号的可视化监测。

通过上述滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究，形成一系列科研成果，以保障瑞海矿业1#斜坡道TBM法开拓工程顺利实施，并依托项目进行政府或行业协会科技奖项的申报。

另外，浙江省隧道工程集团有限公司正在与瑞海矿业及其他矿山企业协商井下充填采矿施工项目合作事宜，通过本项目研究，针对瑞海矿业开采技术条件，提出安全高效的充填采矿工艺及技术方案，为公司下一步承担瑞海矿业充填采矿项目及后期施工提供技术支撑，同时为其他矿山充填采矿项目提供可借鉴经验。

2.3招标限价

最高投标限价（含税）：1000000元。

3.投标人资格要求

3.1须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力的法人（若为分公司，需提供总公司相应授权说明）；

3.2须具有良好的商业信誉，2022年1月1日以来在日常经营活动中未出现违法、违规经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单；

3.3业绩要求：2020年1月1日以来至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩【类似业绩是指：地下矿山掘支或TBM相关技术服务业绩】；

3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5不允许联合体投标。

4.招标文件的获取

获取时间：2024年7月19日至2024年7月29日，具体以招标采购平台公布时间为准。

获取方法：登录浙江省隧道工程集团有限公司官网获取。

5.投标文件的递交

本次招标采用线下招标。

递交截止时间：2024年7月29日10时00分。

递交方法：R邮寄或现场递交。

递交地址：R浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502室。

6.确认

请各单位在下载本招标文件后，于2024年07月26日08时30分前，将是否确认参加投标的信息书面告知招标人。在规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

7.开标地点

开标方式：R在浙江省隧道工程集团有限公司开标。

8.联系方式

招标人：浙江省隧道工程集团有限公司

地  址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座15楼

招标答疑人：吴立根      电 话：13353435061

招标收件人：崔广龙      电 话：13331078382

# 第二章 投标人须知（通用）

## 1．总则

### 1.1投标人资格要求

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系或者单位负责人为同一人的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的，或其他丧失履约能力的情形；

（6）近三年内有骗取中标或发生重大产品质量问题；

（7）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，或被税务机关列入欠税公告的。

### 1.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.3 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

1.6.1 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.2 投标人自行踏勘，在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.3 投标成功的供应商将被视为已对现场情况有了详细的了解。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知（通用）；

第三章 投标人须知（专用）；

第四章 评标办法；

第五章 合同文件部分；

第六章 技术规范；

第七章 投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清（线上租赁通过电子租赁平台，线下租赁通过信函、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应关注招标人发布的澄清信息，并承担未及时关注的后果。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件。

2.3.2投标人应关注招标人发布的修改信息，并承担未及时关注的后果。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）商务偏差表；

（6）投标人须知规定的其他商务材料；

（7）报价表；

（8）技术文件；

（9）投标人须知规定的其它技术材料；

投标人在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。投标总价为各分项报价金额之和。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价表”中的相应报价。

3.2.2 投标人在投标报价时，进行了投标总价优惠(或降价、让利)，任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应投标分项报价表的单价中。如果投标分项报价表的单价未反映的，视为投标人同意按优惠比例相应调整投标分项报价表的单价。低于成本报价的投标将被否决。

### 3.3 投标有效期

3.3.1在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作投标无效处理。

3.4.3 招标人最迟与中标人签订合同后5个工作日内，向所有投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还并取消中标资格：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

（4）违反本章第9.2款“对投标人的纪律要求”。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本或事业单位法人证书、基本账户开户许可等材料的原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件（电子版投标文件）或加盖本单位公章的复印件（纸质版投标文件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 招标人将核查投标人提供的资格审查材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标文件按投标无效处理；若在评标完成后发现中标候选人提供了虚假资料，取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.2 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、任务需求书、招标范围等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认并加盖单位公章。

3.7.4线下招标，纸质投标文件编制要求如下：

（1）正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）按照本章3.7.4项规定分类标准，将纸质投标文件分为商务文件、技术文件、资信文件三部分。三部分文件分别装订成册。

（3）纸质投标文件的正本需编制目录，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

（4）提供投标文件电子版U盘1个，单独用信封封装，放于投标文件内。

## 4．投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 纸质投标文件应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。封套还应标记：投标文件名称、投标人名称、投标人联系人、投标人联系电话。

4.1.2 未按本章要求密封和标记的投标文件，招标人将不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1线下招标

（1）应在投标截止前，将投标文件送达招标人指定地点。

（2）投标时间截止后，送达的投标文件不予受理。

（3）已递交的投标文件不予退还。

4.2.2当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。若修改或撤回已提交的纸质投标文件，需标明“修改”字样，并以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标截止后，投标人不得修改或撤回已递交的投标文件。

## 5．开标

### 5.1 线下开标

开标由招标人主持，按以下程序进行：

（1）宣布开标会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）公布投标人名称、投标报价等内容，并如实记录；

（5）开标会议结束。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、商务专家组成，评标委员会成员原则上不少于5人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）租赁主管部门或者监督部门的人员；

（6）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（7）其他可能影响评标结果公正性的情形。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照“评标办法”章节规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 “评标办法”章节没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1 投标人有以下情形之一的，其投标作投标无效处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

6.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作投标无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 招标人定标机构依据评标委员会推荐的中标候选人名单，结合各中标候选人的优势及不足确定中标人。

7.1.2 在同等条件下，优先选择投标报价低的供应商中标。

### 7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 中标人无需提交履约担保。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同或提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。取消中标人的中标资格后，招标人可以在其他中标候选人中选择中标人，也可以重新招标。

### 7.5 取消中标

中标人存在下列行为之一的，招标人将取消其中标资格，已发出的《中标通知书》或已签订的租赁合同自动失效，由此引起的所有责任将由其承担：

（1）弄虚作假骗取中标或与其他投标人串通投标；

（2）放弃中标；

（3）由于中标人原因未能按照招标文件规定与招标人签订合同；

（4）相关的资质、生产许可证被吊销、撤销等；

（5）出现破产、被责令停业整顿、吊销营业执照等严重影响合同履行的情况；

（6）国家相关法律、法规、规章规定的其他损害招标人利益及社会公共利益的情形。

## 8．纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、本企业、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其他串通投标行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得存在腐败行为、欺诈行为，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（1）“腐败行为”是指在招标租赁期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标租赁有关人员的行为；

（2）“欺诈行为”是指伪造资料、串通投标等弄虚作假，影响正常竞争的行为。

8.2.2 下列行为均属投标人串通投标价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

# 第三章 投标人须知（专用）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 莱州市瑞海矿业有限公司1#斜坡道TBM法开拓工程滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究 |
| 2 | 建设地点 | 山东省烟台市莱州市三山岛街道 |
| 3 | 招标人 | 名 称：浙江省隧道工程集团有限公司 地 址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502 招标联系人：崔广龙 电 话： 13331078382 |
| 4 | 项目管理机构（项目部） | 浙江省隧道工程集团有限公司第二工程处 |
| 5 | 招标范围 | 瑞海项目所在矿区工程与水文地质条件复杂，属于典型的滨海深井开采矿山，TBM施工将面临高地应力、高温、高渗透压及水化学等多场耦合环境，且斜坡道具有距离长、埋深大、连续小半径大角度转弯等特点，极大程度上增加了工程施工难度和风险。 针对上述滨海深井硬岩TBM掘进过程中特殊的力学特性和技术难题，为保证TBM掘进的安全性、提高TBM掘进效率、降低掘进成本，必须综合考虑岩体稳定性和TBM可掘性，建立适用于TBM深部硬岩掘进的岩体质量分级标准，并提出TBM施工围岩快速分级方法；提出深井长距离独头巷道掘进的高效通风优化方案；研发仰拱高效回填与浇筑工艺与材料；建立深部硬岩长距离TBM工程压监测系统，实现应力、位移、微震等信号的可视化监测。 通过上述滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究，形成一系列科研成果，以保障瑞海矿业1#斜坡道TBM法开拓工程顺利实施，并依托项目进行政府科技奖项的申报。同时，提出瑞海矿业充填采矿工艺及技术方案，为公司下一步承担充填采矿相关项目提供技术支撑。 |
| 6 | 服务期限 | 计划服务开始时间： 合同签订之日 计划服务结束时间： 2027年12月31日 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1.须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（若为分公司，需提供总公司相应授权说明）； 2.须具有良好的商业信誉，2022年1月1日以来在日常经营活动中未出现违法、违规经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单； 3.业绩要求：2022年1月1日以来至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩【类似业绩是指：地下矿山掘支或TBM相关技术服务业绩】； |
| 8 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 9 | 是否接受代理商投标 | R不接受 □接受 |
| 10 | 踏勘现场 | R不组织 |
| 11 | 预备会 | R不召开 |
| 12 | 偏离 | R不允许 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间3天前 |
| 14 | 招标文件的澄清截止时间 | 投标截止时间3天前。 |
| 15 | 招标文件的修改截止时间 | 投标截止时间3天前。如果修改内容影响投标文件编制，且修改招标文件的时间距投标截止时间不足 3 天的，相应延长投标截止时间 |
| 16 | 投标截止时间 | 2024年7月29日10时00分 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止时间起90天 |
| 18 | 最高投标限价 （含税） | 有 □无 最高投标限价（含税）：1000000元。 本次招标采用固定总价合同。 |
| 19 | 投标担保 | 投标担保的形式：现金 投标保证金的金额：10000元 1.采用投标保证金形式的，投标保证金必须从投标人的基本账户汇出，收款信息如下： 开户行： 中国建设银行杭州市之江支行 户 名： 浙江省隧道工程集团有限公司 账 号： 3300 1616 3350 5000 7702 2.投标保证金应在投标截止时间以前汇出，并将付款凭证放在投标文件中。 |
| 20 | 是否允许递交备选投标方案 | R 不允许 |
| 21 | 纸质投标文件 | 需递交正本1份，副本4份，同时随标书递交电子电子投标文件U盘，随标书封存递交。 |
| 22 | 递交投标文件时间及地点 | 递交投标文件的时间：同投标截止时间。 纸质投标文件送达或邮寄地址：浙江省杭州市古墩路673号瑞博国际A座1502室 收件人：崔广龙 联系电话： 13331078382 |
| 23 | 开标地点 | 开标地点：浙江省隧道工程集团有限公司 |
| 24 | 评标委员会成员人数 | 5人 |
| 25 | 增值税计税方式 | 一般计税 |
| 26 | 履约担保 | £ 需要 R 不需要 |
| 27 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人有权向（投标监管部门和纪检部门）投诉。 |
| 28 | 其他要求 | 1.招标人在合同授予时有权对供货范围或招标范围中规定的货物数量和服务予以增加或减少，投标人不得拒绝响应。 2.投标人应承担所有因参加投标而发生的费用，不论投标的结果如何，以及本次招标是否流标、终止或废标，招标人在任何情况下均无义务和责任承担费用。 3.本次招标确定1名中标人，投标人不得拒绝响应，中标人自行承担保函费用。 4.合同设备的技术参数和配置最终确定，依据设计联络会、方案审查组及专家提出的改进措施、意见。 5. 投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)在招投标期间一直有效，以保证联络畅通，否则自行承担一切后果。 |

# 第四章 需求任务书

（一）项目基本情况

1．服务事项：莱州市瑞海矿业1#斜坡道TBM法开拓工程滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究

2．计划服务周期：自合同签订之日起至2027年12月31日；

3. 施工地点：山东省烟台市莱州市三山岛街道瑞海矿业；

4. 质量标准：符合国家、省市及行业相关规范；

5. 研究成果通过招标人评审验收。

（二）服务要求

1.研究内容：

为保证项目有序推进，项目将分以下5个专题开展研究工作：

（1）专题一 深部硬岩TBM工程围岩综合分级方法及智能预测技术

工程岩体质量分级是指导工程设计与施工的重要依据，传统的分级方法主要以反映围岩稳定性的因素为评价指标，并未考虑围岩的可掘性，而TBM施工不仅与围岩稳定性相关，还与围岩可掘性有关，特别在围岩完整性较好时，围岩可掘性是影响施工进度和成本的主要因素。同时，深部岩体的力学特性和地质条件比浅部更加复杂多变，巷道围岩变形破坏特征与浅部存在明显差异，这种差异性造成了地质灾害具有更大的烈度和更强的突发性，增加了巷道围岩变形控制和工程施工难度。因此，必须综合考虑工程地质条件和TBM施工特点，研发一种适用于滨海矿山深部TBM工程围岩综合分级方法，并基于TBM掘进的设备受限条件和连续作业特点，提出TBM施工围岩可掘性快速智能预测技术。

（2）专题二、深井长距离独头掘进高效通风方案优化

受深部地热与卤水、长距离独头掘进及施工设备放热等综合影响，井下空气质量差，工作面环境温度高且湿度大。常规的轴流式局扇通过风筒的输送距离一般仅为400～800m，而1#斜坡道送风距离超过10km，传统的接力式通风方式不仅沿程阻力及损失大，且难以保证掘进工作面的有效风量和理想的降温效果。因此，必须通过风机精准选型、风机布置形式优化、配置中转风室等，提出适应深井长距离独头巷道掘进的高效通风方案。

（3）专题三 仰拱回填与底板浇筑材料研发

TBM施工巷道为圆形断面，为了满足车辆运输需求，必须对仰拱进行回填并浇筑底板。TBM施工速度较快，为了保证掘支材料能够及时运输至掘进面，必须尽可能提高回填与浇筑施工效率，浇筑材料需具备凝结时间短、强度高、成本低等特点，普通硅酸盐水泥性能难以满足上述技术要求。因此，必须结合材料性能与项目所在地材料来源，以TBM掘进废石作为粗骨料，研发固结时间短、强度高、成本低的新型浇筑材料。

（4）专题四、深部硬岩TBM工程可视化地压监测技术

地压监测是验证地压显现规律理论研究成果、预报地压事故发生时间和频率、保证矿山安全生产的重要手段。当前以钻孔应力计为代表的常规观测受外界影响较大，信息可信度不高，无法实现监测的自动化、无人化；以微震监测为代表的信息化监测设备，受定位误差影响，无法对TBM掘进工作面等局域范围内的岩体稳定做出准确监测和判断。为了更加准确地对深部硬岩TBM掘进过程中巷道围岩的应力、变形等进实时监测，必须通过搭建可视化地压监测系统，对目标数据进行监测，并通过数据融合分析，对围岩变形失稳进行风险预测。

（5）专题五、瑞海矿业充填采矿工艺与技术方案

目前，浙江省隧道工程集团有限公司正在与瑞海矿业协商井下充填采矿施工项目合作事宜。瑞海矿业属于滨海深井矿山，且金矿保有资源储量达560余t，平均品位高达4.2g/t，为了实现资源安全高效开采，必须采用充填采矿法。为了助力公司顺利承担瑞海矿业充填采矿项目，并为后期项目施工提供技术支撑，必须瑞海矿业开采技术条件，提出合适的采矿方法，并结合初步设计确定的开拓方案，优化采准工程布置形式，制定相应的凿岩爆破、通风、出矿及充填等回采工艺方案。

2.目标

发表国家级核心期刊论文4篇，申请或提供可用于本项目申报奖项的发明专利5项，确保获得省级科技进步二等奖，力争获得省级科技进步一等奖。

3. 进度要求

第一阶段：2024年12月31日前，完成现场调研、资料收集和基础试验等工作，获得典型岩石物理力学参数；完成深部硬岩TBM工程围岩综合分级、深井长距离独头掘进通风方案优化、仰拱回填与底板浇筑材料试验等研究内容；

第二阶段：2025年5月31日前，完成深部硬岩TBM工程可视化地压监测技术、充填采矿工艺及技术方案等研究内容。

第三阶段：2025年12月31日前，完成学术论文投稿和专利申请工作，提交研究报告。

第四阶段：2027年3月31日前，完成成果总结及鉴定工作。

第五阶段：2027年6月30日前，完成浙江省科技奖项申报材料编制工作。

4.相关研究报告：

根据项目进度，提供各研究阶段研究报告，项目完成后提供项目结题报告。

相关技术资料及研究成果不得透露给第三方。

（三）现场要求

1.进入现场穿戴好劳保用品；

2.遵守招标人的相关管理制度。

（四）投标报价

1. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2. 投标报价包含直接间接及所有的风险、规费及税金。

# 第四章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照或法人证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 符合法律法规和本招标文件规定的其他情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照/法人证书 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知”规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合“投标人须知”规定 |

## 1．评标方法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准（满分100分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （40分） | （1）基准价=各有效投标的评审价的平均值，有效报价小于等于基准价的得满分，有效报价高于基准价的，每高1%(不足1%按 1%计算) 扣1分，减完为止。 （2）投标报价偏差率计算公式：偏差率=丨投标人报价-评标基准价丨/评标基准价×100%。保留两位小数。 |
| 2 | 履约能力 （15分） | 类似业绩每个得3分，本项最多得10分。 注：①类似业绩是指：地下矿山采掘、充填采矿或TBM相关技术服务业绩，提供合同复印件；②以上材料须加盖投标人公章；③未按要求提供证明材料的业绩不予认可。④纳入评分的业绩包含资格条件中要求的业绩。 |
| 3 | 服务方案 （30分） | 服务方案包括但不限于：项目需求分析、项目思路及项目目标、技术服务实施方案等进行综合打分： 上：方案详细，有行业和企业针对性，可实施性有案例支持，且案例材料丰富的，得(20,30]分； 中：方案较为详细，较合理可行，得(10,20]分； 下：方案一般，基本可行，得[0,10]分。 |
| 4 | 项目人员配置 （15分） | （1）项目负责人：具备采矿或地质专业高级职称或者采矿或地质专业副教授级别得3分；具备采矿或地质专业教授级高级职称或者采矿或地质专业教授级别得5分；项目负责人主持过类似工程项目，每一项增加1分，最多增加3分。 （2）技术负责人：具备采矿或地质专业高级职称或者采矿或地质专业副教授级别得3分；具备采矿或地质专业教授级高级职称或者采矿或地质专业教授及以上级别得5分。项目技术负责人主持过类似工程项目，每一项增加1分，最多增加2分。 注：提供人员清单、身份证复印件、职称证书复印件及最近6个月（投标截止日的上个月或当月往前推算6个月）社保缴纳证明材料。 |
| 注：计算得分根据四舍五入法保留至小数点后2位。 |  |  |

## 2. 投标文件的澄清和补正

2.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3. 评标结果

经综合评定后，本次招标确定 1名中标人。

附件：投标无效条件

投标无效条件

本附件所集中列示的投标无效条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和本章正文部分所规定的投标无效条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作投标无效处理：

1.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

4.在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

5.综合单价明显不合理且不接受调整的。

6.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

# 第五章 合同文件

科 研 项 目 合 同 书

项目名称：滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究

甲方：      浙江省隧道工程集团有限公司

乙方：

签订日期：2024年  月  日

签订地点：浙江省杭州市

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定，甲乙双方就《滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究》项目，在充分协商的基础上，签订本合同，共同遵照执行。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

（一）研究内容

1）深部硬岩TBM工程围岩综合分级及控制技术；

2）井长距离独头掘进高效通风方案优化；

3）仰拱回填与底板浇筑材料研发；

4）深部硬岩TBM工程可视化地压监测技术；

5）瑞海矿业充填采矿工艺与技术方案。

（二）技术要求和考核指标

1）提出考虑TBM掘进性能的围岩综合分级方法；

2）提出深井长距离独头掘进高效通风优化方案；

3）研发仰拱回填与底板浇筑材料；

4）提出深井长距离TBM工程地压监测方案，实现可视化监测；

5）提出瑞海矿业充填采矿工艺与技术方案；

6）发表国家级核心期刊论文4篇，申请或提供用于本项目申报科技奖项的发明专利5项；

7）总结本项目所有研究成果，并结合甲方与其他单位合作的科研项目成果，编写成果鉴定材料，组织成果鉴定，达到国际领先水平；

8）结合本项目及联合申报科技奖项的其他单位提供的相关成果，编写科技奖项申报材料，并协助甲方完成浙江省科技奖项申报工作；若浙江省科技奖项申请失败，继续编写其它省份的奖项的申报材料，并协助甲方完成奖项申报工作。

第二条  乙方应按照下列时间要求完成项目阶段计划及考核指标：

第一阶段：2024年12月31日前，完成现场调研、资料收集和基础试验等工作，获得典型岩石物理力学参数；完成深部硬岩TBM工程围岩综合分级、深井长距离独头掘进通风方案优化、仰拱回填与底板浇筑材料试验等研究内容。

第二阶段：2025年5月31日前，完成深部硬岩TBM工程可视化地压监测技术、充填采矿工艺及技术方案等研究内容。

第三阶段：2025年12月31日前，完成全部学术论文投稿和专利申请工作；提交研究报告。

第四阶段：2027年3月31日前，完成成果总结及鉴定工作。

第五阶段：2027年6月30日前，完成浙江省科技奖项申报材料编制工作。

如果因报奖时间延期或调整，甲方可以适当调整相应阶段服务期限。

第三条  项目经费预算及其支付或结算方式：

- 项目经费预算及明细

| 成果类型 | 成果要求 | 数量 | 单价（单位：万元） | 小计（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文 | 北大核心或科技核心或SCD核心期刊 | 4 |  |  | 包含论文版面费，见刊 |
| 发明专利 | 国家知识产权局 | 5 |  |  | 包含专利代理费及第一年官费或提供用于成果鉴定和奖项申报的已授权专利 |
| 科研项目 | 浙江省建设科研项目或浙江省自然资源厅科技计划项目 | 3 |  |  | 包含课题查新、课题申报、课题验收、成果评审等费用 |
| 课题研究报告 | （1）深部硬岩TBM工程围岩综合分级方法及智能预测技术 | 1 |  |  | 包含室内外试验、指标测试、数值分析等费用，按研究内容分别开具发票 |
|  | （2）深井长距离独头掘进高效通风方案优化 | 1 |  |  |  |
|  | （3）仰拱回填与底板浇筑材料研发 | 1 |  |  |  |
|  | （4）深部硬岩TBM工程可视化地压监测技术 | 1 |  |  |  |
|  | （5）瑞海矿业充填采矿工艺与技术方案 | 1 |  |  |  |
| 成果鉴定 | 行业协会 | 1 |  |  | 国际领先 |
| 科学技术奖 | 获得省级科技进步二等奖 | 1 | 10 |  | 包含成果查新、成果鉴定、专家评审及申报相关费用.固定价格。 |
| 以上内容包含在最高限价1000000元内。 |  |  |  |  |  |
| 暂列金 | 科技奖奖励：获得浙江省或其他省份科技进步奖一等奖，奖励20万。 | 1 | 20 |  | 固定价格。 |

（二）经费支付方式及时限

项目研究经费合同金额为人民币    万元（大写：     元），乙方提供有效的等额增值税专用发票，税率      。合同履行期间如遇国家税率调整，合同约定的不含税总金额不变。

支付方式：银行转账或银行承兑汇票。

支付时限：按双方约定的进度支付，具体如下：

1. 合同签订后30天内，乙方提交项目实施方案及增值税专用发票后，甲方支付乙方研究费用的30%即      万元（大写：      元）；

2. 乙方完成科研项目立项、结题，合同规定的研究课题内容，并通过项目评价或评审，提交课题研究报告及增值税专用发票后，甲方支付乙方研究费用的30%即       万元（大写：       元）；

3. 乙方完成合同规定论文录用、专利申，提交增值税专用发票后，甲方支付乙方研究费用的30%即       万元（大写：        元）；

4. 完成成果鉴定和省部级科技奖项申报工作，并获得二等奖及以上奖项，乙方提交增值税专用发票后，甲方支付乙方研究费用的10%即     万元（大写：     元）；

5. 完成暂列金内规定的内容，成果公布以后且乙方提交增值税专用发票后，甲方按照暂列金中的规定金额支付乙方研究费用；

结算方式：采取 包干 结算。

第四条  合同履行的期限和地点

本合同自签订生效之日至2027年12月31日在 浙江、山东 履行，若奖项申报尚未结束，则合同延长至奖项申报完成为止，以 合作开发 的方式履行。

第五条  技术情报和资料的保密

1. 甲、乙双方有义务保守在合同履行过程中所了解的另一方的商业和技术秘密。

2. 本合同形成的技术成果、知识产权及技术资料，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方转让或泄密。

第六条  本风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有技术水平和客观条件下难以克服的困难，导致研究开发部分或全部失败，未支付的研发费用不再支付。

第七条  本技术成果的归属和收益

项目所完成的技术成果所有权归甲方所有，乙方在原有范围内享有使用权。

第八条  项目结项的标准和方式

研究所完成的技术成果，实现了研究目标，达到了考核指标，采用 评议验收 的方式进行结项，由甲方出具项目结项证明。

第九条  乙方免费为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与该研究成果相关的技术服务。

第十条  违约责任

甲方未能按合同约定提供经费或因甲方现场条件发生变化，导致乙方研究开发工作延误的，研发工作完成期限相应予以顺延，具体由甲方项目负责人或项目负责单位（部门）出具延期说明。

乙方无正当原因未履行合同时，甲方有权停拨、收回部分或全部经费。因乙方原因不能按时完成合同内容及考核指标的，每逾期一日，承担相当于当期应支付经费1‰的违约金，并以当期应支付经费为违约金的上限。

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由甲方承担50%，乙方承担50%。

第十一条  科研诚信义务和违约责任追究条款

乙方应恪守科学道德准则，遵守科研诚信要求。如发生抄袭、剽窃他人科研成果，伪造、篡改研究数据，故意侵占他人知识产权，违反科研伦理，以及其他违背科研诚信要求的行为，甲方有权通报，并要求限期整改。

第十二条  争议解决办法

若合同发生纠纷，由双方协商解决。协商不成的，双方同意向甲方住所地人民法院提请诉讼解决。

第十三条  其它（含上述条款未尽事宜）

1. 在合同履行期间，乙方人员应严格遵守甲方及项目实施单位的安全生产管理有关规定，因乙方原因造成自身或他人人身或财产损失的，应承担由此产生的全部责任。

2. 本项目研发过程中，因乙方原因引起的第三方纠纷与甲方无关，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

3. 甲方负责协调联合申报科技奖项的其他单位提供相关支撑材料（包括发明专利、论文、专著等），因甲方协调原因或其他联合申报单位未按时提供支撑材料影响科技奖项申报或获奖等级的，由甲方承担由此产生的全部责任。

4. 乙方对通过本项目实施获取的技术信息和商业信息负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方或无关人员泄露。

5. 本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签章并加盖印章后生效。

（以下为本合同签章页）

（《滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究》合同签章页）

| 甲方 | 单位名称 | 浙江省隧道工程集团有限公司 （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 （委托代理人） | 李桂来 （签章） |  |  |
|  | 项目负责人 | 宋鹏程 （签章） |  |  |
|  | 通讯地址 | 浙江省杭州市西湖区古墩路673号13、15层 |  |  |
|  | 电 话 | 0571-81389082 | 传真 | 0571-81389082 |
|  | 开 户 银 行 | 中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 |  |  |
|  | 帐 号 | 3300 1616 3350 5000 7702 | 邮政编码 | 310000 |
| 乙方 | 单位名称 | （签章） |  |  |
|  | 法定代表人 （委托代理人） | （签章） |  |  |
|  | 项目负责人 | （签章） |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 户 名 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  | 邮政编码 |  |

# 第六章 投标文件格式

浙江省隧道工程集团有限公司

莱州市瑞海矿业有限公司滨海深部硬岩TBM工程掘支关键技术研究

投标文件

投标人：                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

年     月     日

目  录

6.1投标函

6.2授权委托书

6.3投标保证金

6.4资格审查资料

6.5商务偏差表

6.6报价表

6.7技术文件

6.8开标一览表

6.1投标函

- 投标函

致：      (招标人名称)

1、报价

我方已仔细研究了                    招标文件的全部内容， 愿意以人民币（小写）         (大写)（              ）元（增值税税率       ）的投标报价按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺响应招标文件的全部要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

我方承诺在中标后，立即组织实施，并在贵方通知我方签订合同的一周内与你方签订合同。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方承诺准备和参加投标活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向招标人索赔。

投       标       人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                      (签字)

年     月     日

6.2授权委托书

- 授权委托书

本人        (姓名)系                   (投标人名称，以下简称我方)的法定代表人，现委托               (姓名) 为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自委托之日起至投标文件有效期结束止  。

代理人无转委托权。

附：   1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

投 标 人：                     (盖单位章)

法定代表人：                   (签字)  身份证号码：

委托代理人：                    (签字) 身份证号码：

年     月     日

6.3投标保证金

- 投标保证金

投标保证金汇款单清晰扫描件或复印件

投标保证金金额：（大写）（¥ ）

投标单位名称：

汇 款  账 号：

开   户   行：

投  标 项 目：

联   系   人：

联 系 电  话：

6.4资格审查资料

- 资格审查资料

1．基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具 有的各类资质证书 | 类型： |  | 等级： |  | 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或 者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

6.5商务偏差表

### 商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

6.6报价表

成果汇总及费用

| 成果类型 | 成果要求 | 数量 | 单价（单位：万元） | 小计（单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文 | 北大核心或科技核心或SCD核心期刊 | 4 |  |  | 包含论文版面费，见刊 |
| 发明专利 | 国家知识产权局 | 5 |  |  | 包含专利代理费及第一年官费或提供用于成果鉴定和奖项申报的已授权专利 |
| 科研项目 | 浙江省建设科研项目或浙江省自然资源厅科技计划项目 | 3 |  |  | 包含课题查新、课题申报、课题验收、成果评审等费用 |
| 课题研究报告 | （1）深部硬岩TBM工程围岩综合分级方法及围岩控制技术 | 1 |  |  | 包含室内外试验、指标测试、数值分析等费用，按研究内容分别开具发票 |
|  | （2）深井长距离独头掘进高效通风方案优化 | 1 |  |  |  |
|  | （3）仰拱回填与底板浇筑材料研发 | 1 |  |  |  |
|  | （4）深部硬岩TBM工程可视化地压监测术 | 1 |  |  |  |
|  | （5）瑞海矿业充填采矿工艺与技术方案 | 1 |  |  |  |
| 成果鉴定 | 行业协会 | 1 |  |  | 国际领先 |
| 科学技术奖 | 获得省级科技进步二等奖 | 1 | 10 |  | 包含成果查新、成果鉴定、专家评审及申报相关费用.固定价格。 |
| 以上内容包含在最高限价1000000元内。 |  |  |  |  |  |
| 暂列金 | 科技奖奖励：获得浙江省或其他省份科技进步奖一等奖，奖励20万。 | 1 | 20 |  | 固定价格。 |

投   标  人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年     月     日

6.7技术文件

技术文件

为完成本项目服务合同所配备专业技术人员及装备、施工组织等内容。格式自拟。

一：服务方案

二：类似工程业绩

三、附表一、附表二

投标人业绩表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 委托人 联系人 | 联系电话 | 委托时间 | 项目规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表一、投入的具有类似工程业绩的主要管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/岗位 | 持证情况/证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟投入本项目的主要施工设备表

| 设备设施名称 | 型号规格 | 编号 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.8开标一览表

开标记录表

项目名称：

| 招标人 |  | 开标地点 |  | 开标时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标单位 | 投标文件开启前是否有效 | 投标报价（元） | 备注 |  |
| 开标结论： |  |  |  |  |  |
| 开标与会人员会签： |  |  |  |  |  |

唱标人：                                        记录人：                                     监标人：